|  |
| --- |
| Planning du Sprint n°1 |
| Début: 13 mars 2017 |
| Durée: 2 semaines |
| Objectifs du sprint:  Dans ce sprint nous allons enrichir et finaliser l’état de l’art. Nous allons définir une méthodologie originale afin de valider le sujet du projet CIR.  Les objectifs du sprint sont :   * Enrichir et finaliser l’état de l’art sur l’analyse des images * Définir une méthodologie originale pour la détection de la mode * Rédiger un planning sur l’emploi du temps du projet |

**Répartition des tâches**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante | Tâche | Assignée à | Durée | Livrable attendu |
| État de l’art | Algorithmes existants sur la reconnaissance des images | Nan, Lauren, Yut | 2 jours | Un compte-rendu sur l’état de l’art |
| État de l’art | *Services ou applications sur la mode en appliquant la technologie de la reconnaissance des images* | Nan, Lauren, Yu | 2 jours |
| Méthodologie originale | Comparaison entre des méthodologies existantes sur la détection de la tendance de la mode | Nan, Lauren, Yu | 2 jours | Un compte-rendu sur la méthodologie du projet |
| Méthodologie originale | Définir et valider une méthodologie originale la plus adaptée pour ce projet CIR | Nan, Lauren, Yu | 2 jours |
| Méthodologie originale | Clarifier les outils à utiliser dans ce projet | Nan, Lauren, Yu | 1 jour |
| Planning de l’emploi du temps | Préciser un planning sur l’avancement du projet | Nan, Lauren, Yu | 1 jour | Un planning |